附件2

2017年福建省水稻生产全程机械化

示范基地建设项目实施方案

为贯彻落实《农业部关于开展主要农作物生产全程机械化推进行动的意见》，加快提升我省水稻生产全程机械化水平，制定本实施方案。

一、目标任务

2017年在全省建设48个以上水稻生产全程机械化示范基地，实现三个提升：

（一）提升水稻综合机械化水平。以基地建设为抓手，推进水稻机插秧，突破水稻全程机械化发展瓶颈，示范基地实现水稻生产全程机械化，完成机插面积500亩以上，促进全县完成年度机插任务。

（二）提升农机化增产增收能力。在全县推广水稻生产全程机械化，重点抓好机械化育秧技术、机插秧技术、机械植保技术、机收技术、谷物烘干技术等机械化生产技术，促进水稻增产增收。

（三）提升农机社会化服务能力。引导农机合作社加强农机装备和基础设施建设，增强农机作业服务能力，提高农机社会化服务水平。

二、实施内容

（一）配备农机装备。添置和配齐水稻生产全程机械化农机装备，包含大中型拖拉机及配套机具、育秧播种成套设备（含秧盘）、四轮乘坐式插秧机（或钵苗乘坐式高速插秧机）、高效植保机械、联合收割机、烘干机械等。2016－2017年度项目实施单位购置农机装备的资金总额（包含农机购置补贴资金）须达100万元以上。

（二）建设基础设施。建设完善播种间、烘干房等水稻机械化生产基础设施。

三、资金安排

每个水稻生产全程机械化示范基地补助40万元。用于购置水稻生产农机装备和建设完善播种间、烘干房。根据《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发[2014]70号）和《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预[2015]15号）的文件精神，市、县两级农业（农机）、财政部门可统筹存量资金用于水稻生产全程机械化示范基地建设项目补助。上年未落实的项目资金按今年的实施方案建设完毕。

四、补助对象与条件

补助对象为符合条件的农机专业合作社。具体条件如下：

（一）从事水稻生产。

（二）承包土地规模在200亩以上，土地应相对集中在相近相邻的乡村地域。

（三）合作社有固定的机具停放、集中育秧等生产管理场所，已建成机库的优先，获示范社优先，大学生回乡创办的农机专业合作社优先。

五、申报与验收

（一）项目申报。市级农业（农机）部门要按照本通知要求，积极组织县级申报，县级农业（农机）部门要认真组织辖区内符合条件的农机合作社申报项目，填写项目申报书(详见附件2-1)。县级农业（农机）、财政部门审核后联文上报市，再由市级农业（农机）、财政部门组织评审确定项目建设单位，经公示无异议后，最终由市级农业（农机）、财政部门批复项目和下达项目资金，并报省农业厅、省财政厅备案。

（二）项目验收。项目建设应在2017年10月30日前建成。项目建成后，由项目实施单位向县级农业（农机）、财政部门提出验收申请，县级农业（农机）、财政部门组织项目验收和绩效评价，也可委托社会第三方进行验收和绩效评价，市级农业（农机）、财政部门组织抽查验收。验收结果公示无异议后，县级财政部门及时向项目实施单位一次性拨付补助资金。

六、保障措施

（一）加强组织领导。各级农业（农机）、财政部门要高度重视项目建设，积极协调有关部门，建立健全工作机制，科学设立示范基地，便于全县示范推广。市级农业（农机）、财政部门要加强统筹指导，研究确定项目组织实施、变更与验收等整个过程的重要事项，解决项目建设中的问题。要强化责任落实，明确责任分工，层层传导压力，责任落实到人。要细化制定实施方案，具体明确建设地点、建设内容、建设标准、项目负责人等项目要素，确保组织领导健全，责任措施到位，资金使用安全，项目效益明显。

（二）加强资金管理。项目建设实行先建后补。市、县两级农业（农机）、财政部门要按照省级农业机械购置补贴及示范推广专项资金管理办法要求，加强项目资金监管，不得未验先付、边验边付，严禁套取、挪用、截留、拖付补贴资金行为，做到专款专用。项目评审、验收费用由当地财政支出。项目实施单位要设立专账核算，按项目批复的建设内容认真组织实施，确保项目补助资金用于购置农机装备和完善生产设施。

（三）加强督查指导。各级农业（农机）、财政部门要加强对项目建设过程的督导监管，采取主体承建实施，县级组织验收，市级督导检查，省级抽查核实的做法，逐级落实责任。要注重跟进指导，帮助承建主体解决建设中的问题困难。市级农业（农机）部门要落实“每季度报进度情况、每季抓督导落实、年度有总结推广”的制度，在关键生产季节，重点督查，推进落实。向省农业厅上报项目建设进度情况，包括建设内容完成、资金到位与使用及存在的问题等情况，确保目标任务如期完成。

（四）加强绩效评价。项目资金实行绩效评价管理，每个项目县根据《2017 年福建省水稻生产全程机械化示范基地建设项目资金绩效评价（自评）表》（详见附件2-2）开展项目绩效评价。市级农业（农机）、财政部门要组织考评，并提交项目总结报告和项目绩效评价意见，于2017年12月15日前报送省农业厅和省财政厅。省农业厅将对建设内容、建设标准、建设成效等情况进行检查督导。对于评价结果较差的项目市、县，将予以通报批评，并减少次年省级补助资金。

附件：1.福建省水稻生产全程机械化示范基地建设项目申报书

2.2017年福建省水稻生产全程机械化示范基地建设项目资金绩效评价（自评）表

附件2-1

福建省水稻生产全程机械化示范基地建设项目

申报书

项目任务：2017    县（市、区）水稻生产全程机械化示范基地建设项目

项目单位：××县（市、区）农机管理站

联 系 人：

联系电话：

实施单位：农机专业合作社名称

负 责 人：

联系电话：

填制日期：

一、项目建设必要性

二、项目建设的基础条件

（一）项目县基础条件；

（二）承建示范基地的农机专业合作社的基本情况及基础条件。重点围绕“实施单位条件”的相关内容如实填写。（提供农机专业合作社的工商登记证、承包土地租赁合同等复印件）

三、项目建设内容

（一）示范基地具体地点、规模、建设目标与建设内容等，重点围绕“建设内容”的相关内容如实填写；

（二）工作计划。

四、任务分工

（一）明确（农业）农机部门、财政部门、示范基地的任务；

（二）明确项目监管单位负责人和技术负责人，明确项目建设单位负责人和技术负责人。

五、资金使用安排

项目总投资安排，当地财政配套资金或农机专业合作社自筹资金情况以及省级财政资金使用安排，填写项目资金预算表。

项目资金预算表

| 序号 | 支出内容 | 任务 数量 | 总投资 | 省财政 资 金 | 市县级配套资金 | 承建单位自筹 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

六、项目建设时间及进度安排

2017年 月到  年 月。分阶段填写项目建设进度。

七、项目目标任务和预期成效

八、保障措施

九、申报意见表

| 项目实施单位意 见 | 本单位对申报内容的真实性负责，特申请立项。并承诺：建成后继续示范推广水稻生产全程机械化作业。 项目实施单位负责人签名： （单位盖章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 县级农业（农机）部门意见 | 经审核，申报内容真实。同意推荐上报。 单位负责人签名： （单位盖章） 年 月 日 |
| 专家评审意见 | 经评审，建议予以立项。 专家签名： 年 月 日 |
| 市级农业（农机）部门意见 | 单位负责人签名： （单位盖章） 年 月 日 |
| 项目单位 账 户（项目单位财务专用章） | 收款单位：（本单位在银行类金融机构所开户头的全称） |
|  | 开户银行：××银行××省××市××县（区）分行（支行）××营业部（分理处）或××省××市××县（区）××乡（镇）农村信用社 |
|  | 账 号： |

注：1.以上材料将作为项目评审与验收的重要依据。

2.用A4纸制成标准打印文档，封面采用本附件标准格式，文件内一律采用仿宋4号字体，标题加黑，行距1.5倍，每页标注页码。为便于归档保存，申报材料应使用纸制材料作封面和封底，请勿使用塑料封皮。